АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАЛАЛИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 марта 2022 года № 9                                           с.Талалихино

О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Талалихинского муниципального образования на весенний период 2022 года

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.15 ч.1 ст.3, ст.30 Устава Талалихинского муниципального образования, в целях дальнейшего улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Талалихинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории Талалихинского муниципального образования с 11 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года включительно, санитарными днями на период проведения месячника и по завершению его на летний период до 31 августа 2022 года считать среду и пятницу еженедельно.

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Талалихинского муниципального образования на весенний период 2022 года (Приложение №1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Талалихинского муниципального образования, независимо от форм собственности, организовать санитарную очистку и благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (приложение № 2).

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, и лицам, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения, земельного участка (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий.

5. Рекомендовать гражданам – собственникам индивидуальных домов организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству на прилегающих территориях.

6. Заместителю главы администрации Талалихинского муниципального образования Саддаровой Р.Р. еженедельно по пятницам до 1200 час. представлять Главе Талалихинского муниципального образования информацию о проведенных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Талалихинского муниципального образования.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

8. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

доска объявлений в центре с.Талалихино, ул.Центральная, у дома №15;

доска объявлений в центре с.Дубровное, ул.Пушкина, у дома №3;

доска объявлений в с.Куликовка, ул.Рабочая, у дома №2.

9. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: с 30 марта 2022 г. по 28 апреля 2022 года.

10. Датой обнародования считать 30 марта 2022 года.

11. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Талалихинского муниципального образования.

12. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с.Талалихино, ул.Школьная, д.7.

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Вольского муниципального района в сети Интернет www.Вольск.РФ на вкладке «Талалихинского муниципального образования».

14. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.

Глава Талалихинского

муниципального образования                                                Д.К.Агрусьев

Приложение № 1 к постановлению администрации Талалихинского муниципального образования № 9 от 29.03.2022 г.

План

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории Талалихинского муниципального образования

на весенний период 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка и благоустройство закрепленных территорий | До 11 мая 2022 года | Глава Талалихинского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2 | Санитарная очистка и благоустройство территории вокруг памятников воинам, погибшим в годы ВОВ, косметический ремонт памятников, обелисков | До 05 мая 2022 год | Глава Талалихинского МО, руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 3 | Организовать работу по обрезке деревьев, кустарников, выпиловке сухостойных деревьев в местах общего пользования, побелка деревьев | До 11 мая 2022 года | Глава Талалихинского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 4 | Посадка саженцев на закрепленных территориях | До 11 мая 2022 года | Глава Талалихинского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 5 | Обустройство цветников и клумб на закрепленных территориях | До 11 мая 2022 года | Глава Талалихинского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 6 | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ (сбор и вывоз мусора, косметический ремонт надгробных плит, ремонт ограждения) | До 24 апреля 2022 года | Глава Талалихинского МО |
| 7 | Организовать ремонт стелы на въезде в поселение | До 01 мая 2022 года | Глава Талалихинского МО |
| 8 | Покраска игрового инвентаря на детских площадках | До 01 мая 2022 года | Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |

| 9 | Санитарная очистка и благоустройство территорий у водных объектов | До 11 мая 2022 года | Глава Талалихинского МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | До 11 мая 2022 года | Глава Талалихинского МО |
| 11 | Распространение листовок на экологические темы | До 15 апреля 2022 года | Заместитель главы администрации |

Глава Талалихинского

муниципального образования                                            Д.К.Агрусьев

Приложение № 2 к постановлению администрации Талалихинского муниципального образования № 9 от 29.03.2022 г.

Распределение

территории Талалихинского муниципального образования

за организациями, учреждениями, предприятиями

для санитарной очистки и благоустройства (по согласованию)

| № п/п | Наименование организации, учреждения, предприятия | Закрепленная территория (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Талалихинского муниципального образования | Территория от здания администрации до основной дороги, ул.Центральная с.Талалихино, территория в радиусе 10 м. от автобусной остановки |
| 2 | ИП Айрапетян М.Д. | Территория МТФ, территория от здания администрации СХП «Радуга» до основной дороги |
| 3 | МОУ «ООШ с.Талалихино» | Территория вокруг здания школы, около памятника, ул.Школьная с.Талалихино, территория вдоль берега пруда |
| 4 | Структурное подразделение МУК ЦКС «Дом культуры с.Талалихино» | Территория от здания ДК до основной дороги по ул.Школьная и по ул.Центральная с.Талалихино |
| 5 | Отделения почтовой связи, ФАП с.Талалихино и ФАП с.Куликовка | Территории от зданий до основной дороги |
| 6 | участок № 7 ГАУ СО ЦСОН Вольского района в с.Талалихино | ул.Центральная с.Талалихино, приусадебные участки обслуживаемых граждан до основной дороги |
| 7 | ООО «Куликовское» | Территория МТМ, Дома животноводов, строительного цеха, склада ГСМ, гаража, тока, территория от здания администрации ООО «Куликовское» до основной дороги |
| 8 | МОУ «ООШ с.Куликовка» | Территория вокруг школы, детского сада, территория парка по ул.Рабочая с.Куликовка, ул.Первомайская с.Куликовка |
| 9 | МУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №14 с.Куликовка | Территория от здания до основной дороги, территория парка по ул.Рабочая с.Куликовка |
| 10 | участок № 7 ГАУ СО ЦСОН Вольского района в с.Куликовка | Территория от административного здания до основной дороги, ул.Советская с.Куликовка |
| 11 | Магазин ИП Продеус Н.Н. | Территория от здания магазина до основной дороги |
| 12 | Магазин ИП Рузанова С.Н | Территория от здания магазина до основной дороги |
| 13 | Магазин ИП Лобанова А.А. | Территория от здания магазина до основной дороги |
| 14 | Магазин ИП Колкова Е.В. | Территория вокруг здания магазина |

Глава Талалихинского

муниципального образования                                          Д.К.Агрусьев